***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА**

**ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА**

**ЗА 2021 ГОДИНА**

**Виница, 2020 год., Декември**

***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 **P R O G R A M A**

**Zа работа на Oddelenieto za grade`na operativa pri**

**ЈП Солидарност Виница за 2021 година**

Vo delot na **vodosnabduvawe** se planiraat slednite aktivnosti i objekti:

-Aktivno u~estvo vo rekonstrukcija na del od vodovodnata mre`a vo Vinica,na odredeni ulici:

\*,,Ko~o Racin,,

\*,,Pla~kovi~ki odred,,

\*,,Rade Kratov~e,,

\*,,Proleterska,,

\*,,11ti Oktomvri,,

-Izrabotka na vodovodna linija na ulica ,,Ilindenska,,(pat za Ko~ani) vo dol`ina od 410m1 so presek f90mm

- Individualni priklu~oci na vodosnabditelniot sistem kompleks ,,Su[ica - Osojnica,,

- Izveduvawe na vodovodna mre`a soglasno urbanisti~kite planovi na gradot i selskite naselbi i programata na ELS Vinica.

- Re[avawe na problemot so rekonstrukcija na del od vodovodnata mre`a vo selo Jakimovo.Rekonstrukcijata e zapo~nata vo 2020 godina i ]e prodol`i i vo narednata 2021 godina.

-Izrabotka na sistemot za navodnuvawe na gradskiot park - Vinica

-Izrabotka na drena`a i del od cevovod vo Vini~ka Kr[la maalo ,,Postolovi,,

- Povrzuvawe na vodovodnata mre`a od selo Kru[evo so selo Dragobra[te ,maalo,,^ukarlii,,i revitalizacija na kapta`ata vo selo Kru[evo.

-Izrabotka na idejni proekti i elaborati od oblasta na vodosnabduvaweto, kanalizacijata i za[titata na `ivotnata sredina, kako investiciono - tehni~ka dokumentacija za barawe na finansiski sredstva od doma[ni i stranski izvori na finansirawe

-Aktivno u~estvo vo pro[iruvawe na fabrikata za prerabotka na voda za piewe,i povrzuvawe na vodosnabditelniot sistem na selo Leski so regionalniot vodosnabditelen sistem na Vinica,so raboti i pozicii koi mo`eme da gi iveduvame.

Vo delot na **odveduvawe na otpadnite urbani vodi**,programska opredelba vo 2021 godina ]e bide dovr[uvawe na otpo~nati objekti i izgradba na novi kanalizacioni linii kade [to ]e ima potreba.Vo narednata 2021 godina ]e se izveduvaat slednite kanalizacioni linii:

\*Nadvore[na fekalna kanalizacija pod arheolo[ki lokalitet ,,Kale,, vo dol`ina od 300m1.

\*Nadvore[na fekalna kanalizacija vo selo Gradec vo dol`ina od 250m1

\*Nadvore[na fekalna kanalizacija na del od ulica ,,K.Republika,, vo dol`ina od 250m1

\*Izrabotka na revizioni [ahti od primarnata kanalizacija.

-Nadvore[na fekalna kanalizacija vo selo Leski vo dol`ina od 130m1

-Nadvore[na fekalna kanalizacija vo selo Jakimovo vo dol`ina od 400m1

\*Zavr[uvawe na kanalizacija vo selo Trsino

\*Zavr[uvawe na kanalizacija vo selo Peklani vo dol`ina od 50m1.

Vo delot na sobirawe i odveduvawe na otpadni urbani void,vo tek e izrabotka na tehni~ka dokumentacija za sekundarnite kolektori za selata Istibawa,Jakimovoi, Leski i glavniot kolektor od Vinica do Stanicata za pro~istuvawe na otpadni vodi (SPOV) vo selo Mojanci op[tina Ko~ani.JP ,,Solidarnost,, aktivno e vklu~eno so svoite raspolo`ivi ~ove~ki i drugi reesursi i ]e bide edna od glavnite aktivnosti vo 2021 godina.

-Ureduvawe na novata parcela za hristijanski grobi[ta(ograduvawe,betonirawe na parcel,pateki, i dr.)

-Realizirawe na mali grade`ni zafati vo oblasta na vodovodnata i kanalizacionata infrastruktura vo dogovor so Oddelenieto za ureduvawe na grade`no zemji[te pri Op[tina Vinica.

-U~estvo na tenderi za dobivawe na raboti vo ramkite na na[ite dejnosti i mo`nosti

Programata za rabota e zbir na nabele`ani aktivnosti i objekti,~ie realizirawe zavisi od se i nad se od finansiskite sresdva so koi raspolaga JP, Op[tinata i nadle`nite dr`avni finansiski insitucii.

Izgotvil:

Rakovoditel na JP Solidarnost Vinica

Sektor za tehni~ki raboti Direktor

Simo Jangelovski Aleksandar Trajkov

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**PROGRAMA**

**ZA RABOTA NA JP"SOLIDARNOST" VINICA ZA 2021 GODINA**

**VO DELOT NA ODDELENIE ODR@UVAWE NA MEHANIZACIJA**

Programata za rabota na Oddelenie odr`uvawe na mehanizacija bazira pred se na potrebite od drugite oddelenija vo sostavot na JP Solidarnost Vinica.

Vo delot na ma[ino-bravarskite i drearskite oblasti, aktivnostite se realiziraat tekovno i e nevozmo`no da se planiraat i proektiraat, tuku treba da se bide apsolutno spremen, navreme da se reagira za da ne trpat vo vreme zasegnatite oddelenija

Vo delot na odr`uvawe na komunal;nata higiena na javnite prometni povr[ini, programska opredelba na JP,,Solidarnost,, - Vinica ]e bide nabavka na vozilo meta~ka, so definirani tehni~ki karakteristiki.

Vo kontekst na gorecitiranoto, a vo nasoka na podigawe na kvalitetot na uslugata vo oblasta na podigawe na komunalniot otpad predvideno e nabavka na 170 kontejneri za komunalen otpad so zafatnina od 1,10 m3.

Obnovuvaweto na vozniot i ma[inskiot park vo JP,,Solidarnost,, - Vinica, treba da bide ne samo programska opredelba , tuku permanentna gri`a za iznao\awe mo`nosti za polesen pristap do izvori na finansiski sredstva, preku opredeleni proekti, zaedni~ki nastap na zainteresirani javni komunalni pretprijatija preku asocijcijata ADKOM do odredeni vladini finansiski institucii.

Во програмата за набавка на разна опрема и средства,sledstveno biznis planot za reguliraniot period 2021-2023 god., како и набавка на возила и механизација за наредната 2021 година ќе се потрудиме да обезбедиме и :

* Опрема за чистење канализација (под притисок)
* Edno товарно патничкo возила (pick up)
* Теренско возило (4Х4) преку државната агенција за запленет имот.
* Ma[inka za se~ewe asfalt/beton .

Исто така во механичко браварската работилница ќе се продолжи со изработка на столбни канти за отпад во зависност од потребите

Izgotvil: JP Solidarnost Vinica

Rakovoditel na Direktor

Механизација Aleksandar Trajkov

Дипл.Маш.Инж. Igor~o Hristov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**PROGRAMA**

**ZA RABOTA NA JP"SOLIDARNOST" VINICA ZA 2021 GODINA**

**VO DELOT NA VODOSNABDUVAWE I ODR@UVAWE**

 Vo delot na **VODOSNABDUVAWE I ODR@UVAWE** kako prete`na dejnost se planiraat slednite aktivnosti:

 - Tekovno odr`uvawe na vodovodnata i kanalizaciona mre`a vo gradot Vinica, s. Jakimovo, s. Trsino, s. Dragobra{te, s. Peklani , s. Istibawa, s.Kalimanci.s.Grlani i s.Crna Kamen. .

- Tekovno odr`uvawe na elektroma{inskata oprema i opremata za kompletna avtomatizacija i kompjuterizacija na tehnolo{kiot proces na prerabotka na voda za piewe, nabavka na potrebnite reagensi (aluminium sulfat, hidrantna var, polielektrolit, natrium hipohlorid, gasen hlor), redovno ~istewe na povr{inskiot zahvat nad selo Gradec i na dovodnite cevkovodi.Ispirawe na gradskata vodovodna mre`a soglasno Pravilnikot za bezbednost na vodata za piewe.

- Barawe na finansiski sredstva za izgradba na sistemot za povtorno vra}awe na vodata od ispirawe na filtrite vo procesot na prerabotka i nejzino iskoristuvawe.

- Poja~uvawe na dovod za elektri~na energija za bunar Osojnica.

- U~estvo vo Rekonstrukcija na gradskata vodovodna mre`a za slednite ulici: Ul. "11 ti Oktomvri" od Vini~ka reka vo dol`ina od 70 metri i drugi ulici (ul.Ko~o Racin, ul.P.Odred, ul.R.Kratov~e, ul.Proleterska) kade ima azbestno - cementni cevki soglasno ELS Vinica.

- Izveduvawe na vodovodna i kanalizaciona mre`a soglasno urbanisti~kite planovi na gradot i selskite naselbi i programata na ELS Vinica.

- Re{avawe na problemot so rekonstrukcija na del od vodovodnata mre`a vo selo Jakimovo (rekonstrukcijata e vo tek i istata }e prodol`i i vo narednata 2021 godina).

- Spojuvawe na vodovodnata mre`a od selo Kru{evo so selo Dragobra{te i izgradba na nov zahfat so kapta`a.

- Sorabotka so Sanitarniot inspektor okolu ispravnosta na vodata za piewe na teritorijata na gradot Vinica.

-Izrabotka na idejni proekti i elaborati od oblasta na vodosnabduvaweto, kanalizacijata i za{titata na `ivotnata sredina, kako investiciono - tehni~ka dokumentacija za barawe na finansiski sredstva od doma{ni i stranski izvori na finansirawe (mini pre~istitelni stanici za otpadni vodi za s. Blatec, s.Trsino.

- Izgradba na novi talo`nici vo sklop na Fabrikata za prerabotka na voda so u{te edno dopolnitelno filtersko pole za koe {to e napraven proekt i se odbreni sredstva i za istoto e potpi{ano i Dogovor za izgradba.

- Izgradba na vodovodna linija soglasno urbanisti~kiot plan na gradot kon selo Leski i povrzuvawe na seloto Leski na gradskata vodovodna mre`a za koja e izraboten proekt, odobreni se sredstva od Svetska Banka i e potpi{an Dogovor za izgradba.

- Izgradba na zahvat i dovoden cevkovod na Vini~ka reka za navodnuvawe na gradskiot park.

- Zafa}awe na voda od m.v."Golem~evo" za vodosnabduvawe na s. Istibawa.

 - Postavuvawe na manometri na glavnite vodovodni linii zaradi evidentirawe na pritisokot vo gradskata mre`a i zamena na dotraenite zatvara~i.

- Nabavka i postavuvawe na foto elektri~ni paneli so potrebna avtomatika za hlorirawe na selskite vodovodi kade nema priklu~ok na elektri~na energija i kade {to ne se vgradeni.

- Nabavka i postavuvawe na dozir pumpi za hlor vo naselenite mesta kade {to ima priklu~ok na struja i kade {to ne se vgradeni.

- Zahvati za voda za piewe za s. Kru{evo i s. Dragobra{te.

- Postavuvawe na mera~i za protok i regulatori na pritisok, na glavnite vodovodni linii vo gradto I naselenite mesta so koi stopanisuva JP Solidarnost Vinica.

- Dovr{uvawe na skada sistemot za sledewe na vodovodniot sistem.

- A`urirawe grafi~ki i numeri~ki podatoci za vodovodnata i kanalizaciona mre`a, vrz geodetski i urbanist~ki podlogi, odnosno kompjuterska izrabotka na podzemen katastar i formirawe baza na podatoci korisni za potrebite na pretprijatieto.

- Prevzemawe na selskite vodosnabditelni sistemi od strana na JP "Solidarnost".

 - Sanacija na postoe~kata kapta`a na s. Leski.

Programska cel i opredelba vo delot na vodosnabduvawe }e ni bide streme`ot za namaluvawe na zagubite i nivno sveduvawe na minimum.

Izrabotil: JP Solidarnost Vinica Rakovoditel na sektor Direktor

Vodovod i kanalizacija Aleksandar Trajkov

Pavle Stojkovski \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ПРОГРАМА**

**ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2021 ГОДИНА**

***I - Одржување на јавни површини***

* Одржување на сите јавни површини опватени со зеленило во градот;
* Одржување на градскиот парк, булеварот, зеленилото на стариод плоштад и други зелени површини во градот;
* Одржување на теренот на градскиот стадион (наводнување, косење и одржување на хигиената на трибините);
* Одржување на забавните паркови за деца во градот;
* Повремено одржување на јавни површини во другите населени места во Општина Виница.

 Со оваа програма за одржување на градско зеленило, се предвидуваат обемот на предвидените работи и работни задачи, потребниот број на вработени, предвидени средства за работа и динамиката на реализацијата на предвидените средства за работа и динамиката на реализацијата на предвидената програма.

**КАТАСТАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ГРАД ВИНИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Површини под трева | M2 | 34.000 |
| Цветни површини | M2 | 700 |
| Зимзелени дрвја | Бр. | 150 |
| Листопадни дрвја | Бр. | 350 |
| Зимзелени грмушки | Бр. | 50 |
| Листопадни грмушки | Бр. | 50 |
| Жива ограда | M | 1500 |
| Ивици долж парковски патеки | M | 2500 |
| Поплочени патеки | M2 | 3500 |
| Фонтани и чешми | Бр. | 9 |
| Клупи | Бр. | 150 |

1. Тревни површини за кои се однесува одржувањето се: Градски парк, Булевар, Градски стадион, триаголници на улиците: Никола Карев, Илинденска и Партизанска, стар Граски плоштад, Тротоар по течението на Градечка река, зелените површини во новата индустриска зона и др.

2. Цветни површини: Градски парк, триаголници на улиците: Никола Карев, Илинденска и Партизанска, стар Граски плоштад, стар Градски парк (Александар парк) и др.

 3. Зимзелени дрвја: Градски парк, Булевар и триаголници.

4. Листопадни дрвја: Градски парк, Булевар, улиците Партизанска, Љупчо Сантов, Кеј 30 –ти Август, Ангел Винички и Димитар Влахов.

5. Жива ограда: Градски парк и Булевар

6. Клупи: Градски парк, Булевар, улиците Партизанска и Љупчо Сантов и Јакимовски пат

7. Детски игралишта на Кеј 30 – ти Август, Пиринска и др.

8. И други површини во градот и други населени места во општина Виница.

**ПРЕГЛЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ГРАД ВИНИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Вид на работа | Квалификација | Единична мерка  | Количина | Пати во 1 годоина | Вкупно |
| 1 | Рачно косење | ПК | M2 10% | 3400 | 12 | 40800 |
| 2 | Гребење трева пред машинско косење | НК | M2 | 34000 | 3 | 102000 |
| 3 | Машинско косење | КВ | M2 | 34000 | 12 | 102000 |
| 4 | Собирање трева | НК | M2 | 34000 | 12 | 102000 |
| 5 | Изнесување трева со количка | НК | M2 30% | 10200 | 12 | 122400 |
| 6 | Рачно полевање на вегетација | НК | M2 | 920 | 40 | 36800 |
| 7 | Собирање трева со изнесување | НК | M2 50% | 1700 | 9 | 15300 |
| 8 | Сечење на исушени дрвја икастрење на суви гранки низ градот | НК | M2 | 2500 | Според потребата | 12500 |
| 9 | Садење сезонско цвеќе | КВ | M2 | 700 | 2 | 1400 |
| 10 | Прашење на цветни површини | КВ | M2 | 700 | 4 | 2800 |
| 11 | Кроење на жива ограда | КВ | M2 | 4500 | 4 | 18000 |
| 12 | Окопување на жива ограда | ПК | M2 | 3000 | 4 | 12000 |
| 13 | Окопување на дрвца и грмушки | ПК | Бр. | 600 | 2 | 1200 |
| 14 | Полевање рачно | ПК | M2 | 1020 | 20 | 20400 |
| 15 | Метење поплочени патеки | НК | M2 | 3500 | 298 | 1147300 |
| 16 | Собирање хартија и отпад | НК | M2 | 15000 | 298 | 4470000 |
| 17 | Варосување на дрвца | НК | Бр. | 500 | 2 | 1000 |
| 18 | Чистење на снег од патеки | НК | M2 | 3000 | Според потребата |  |

***II Предвидени нови работи***

* Изградба на цветна градина во Градскиот парк;
* Уредување на Градскиот парк со нови содржини;
* Доуредување на градскиот парк (поплочување на нови и недовршени патеки, поставување соларни светилки до секоја клупа, замена на оштетени клупи, канти;
* Зафаќање на рeка Виничка за наводнување на Градскиот парк;
* Уредување на други зелени површини во градот;
* Хортикултурно уредување на Градечка река;
* Обнова на живата ограда во Градскиот парк и проширување на истата;
* Сопствено производство на жива ограда (околу 3.000 корени) и
* Сопствено производство на цвеќиња (околу 3.000 бр.) за свои потреби, како и за потребите на Општина Виница, пред се за јавните установи.

**Изготвил: ЈП Солидарност Виница**

**Раководител на одделение Директор**

**паркови и зеленило Александар Трајков**

**Благој Соколов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***JP"SOLIDARNOST"VINICA***

***TEL: 033 363-125 FAH:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 **ПРОГРАМА**

**ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ХРИСТИЈАНСКИ ГРОБИШТА ЗА 2021 ГОДИНА**

Една од дејностите а истовремено и програмска определба на ЈП за комунални работи “Солидарност” Виница, помеѓу другото е и одржување на православните гробишта во Виница, кои се простираат на површина од околу 39.000 м2.

Одржувањето на православните градски гробишта опфака активности кои ќе се одвиваат во континуитет и тоа:

1. Редовно ќе се одржува комуналната хигиена во гробиштата.
2. Ќе се врши бетонирање на платоа за гробни парцели и пристапни патеки до самите гробни парцели.
3. Одржувањето на комуналната хигиена ќе се врши преку следните активности:
* Метење на заедничките прометни површини (патеки, влезови, тротоари) во и околу првославните гробишта.
* Собирање на сметот кој што го исфрлаат лицата кои ги посетуваат местата каде се погребани блиските роднини и членови од потесното семејство. Сметот се депонира во канти што се поставени на самите влезови во гробиштата а потоа со возила се депонираат на градската депонија

За зачувување на околината во гробиштата и да се одбегне неконтролирано фрлање на отпадоци на одредени места се поставени метални канти за ѓубре што редовно се празнат.

 Во градските гробишта на посебни места оставени за таа намена ќе се врши засадување на цвеќиња кои редовно ќе се окопуваат и наводнуваат.

 За наводнување на цвеќињата и живата ограда во гробиштата се поставени пет чешми и истите ќе се користат од граѓаните кои ги посетуваат гробиштата.

 Редовно ќе се врши косење на тревата и сечење на диви израснати дрвја, што особено се врши во стариот дел од гробиштата, кроење на живата ограда засадена на источниот дел од гробиштата, како и кроење на трендафилите и други украсни дрвца.

1. За порационално искористување на просторот ќе се врши бетонирање на истиот за максимално искористување на површините предвидени за гробни парцели.

Бетонирањето ќе го вршат наши работници од градежната оператива и тоа ќе се врши по потреба.

Ќе се изврши реконструкција на патеката што води до Црквата.

Во идната 2021 година се планира делумно оградување на Христијанската гробишта со поцинкувана мрежа од западната страна на гробиштата.

Оградување на новообезбедената парцела на која започнаа да се погребуваат починати лица во 2020 година со комплетна инфраструктура, изградба на патеки помеѓу гробовите, доасфалтирање на пристапната улица, изградба на паркинг простор пред парцелата, уредување на нови цветни површини, како и други активности за оплеменување на новиот дел од Христијанските гробишта.

**Изготвил: ЈП Солидарност Виница**

**Раководител на одделение Директор**

**Христијански гробишта Александар Трајков**

**М-р Игор Спасовски \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**